TFS MANUAL

TFS操作说明

Version: 1.0

Contents

TFS介绍	2

如何安装Visual Studio -TFS	2

如何登录TFS	2

如何操作Task	4

Task页面介绍	4

如何创建Task	6

如何Follow Task	7

如何创建Query	10

如何操作Bug	13

Bug页面介绍	13

如何创建Bug	14

如何Follow Bug	18

如何创建User Story	20

如何上传文件到TFS	21

如何在TFS上查看文件	22

# TFS介绍

TFS是我们用来进行项目管理的工具软件。项目经理在TFS上创建User Story对项目进行背景说明；把项目在TFS上细分为Task。开发按照Task要求对项目进行开发，编写开发文档。测试针对Task写测试用例（Test Case），对开发的结果进行测试，并写Bug反应开发/需求问题。

# 如何安装Visual Studio -TFS

1.安装文件在\\192.168.20.4\Software\For Programmer\VS2015
2.安装后，先打开C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts文件，增加一行内容：
  192.168.20.19    TFSServer

3. Visual Studio用户名密码由Phoebe（彭厚琼）建立

# 如何登录TFS

- 打开Visual Studio

- 点Manage ConnectionsConnect to Team Project

点Servers

增添一个服务器地址，输入192.168.20.19

勾选Team Projects

点Connect,然后输入自己的用户名密码登录。

# 如何操作Task

项目经理把项目在TFS上细分为多个Task，开发、测试再对Task进行具体操作。

## Task页面介绍

Task页面如下：

字段解释

- Assigned To:  选择Developer Team Leader. Developer Team Leader 看到此Task,会分配给他Team里的Developer。

- State: 默认为active 。Task发布后, Manager会把它变为“Closed”。

- Reason：默认为New。其值会随State的变化而变化。

- Area: 需要更新的具体模块。

- Iteration: Task状态，有以下几种：

Analyst: Task的需求分析阶段。

Develop: 程序员开发阶段。

Ready to Test：程序员已完成开发，可以开始测试阶段。

Begin to Test：测试阶段。

Ready to QA：已测试完毕，等待QA复核阶段。

Release: Task 完成测试，可以发布到正式版。

- Analyst: 需求人员

- Priority：Task 优先级

- Detail：Task细节

- All LINKS: 和其他Task、Bug、User Story关联

- ATTACHMENTS: 上传附件。

- Others其他信息

- Project: 系统（项目）名称,需求填写

- Tester: 测试人员,测试组长填写

- QA: 测试QA,需求填写

- Test Comp.Date：测试完成时间,测试填写

- UniTest Req：是否需要单元测试,需求填写

- Dev.Doc Req.：是否需要开发文档,需求填写

- Test Case Review Req：是否需要评审 Test Case,需求填写

- Start Date：预计开始开发时间,开发填写

- Est.Finish Date：预计开发完成时间 ,开发填写

- Dev.Comp.Date：开发结束时间, 测试填写.

- Publish Date：发布时间,需求填写

- Est. Dev Hours：预估开发所需时长,开发填写

- Est Test Hours: 预计测试所需时长,测试填写

- Release Date:实际发布时间,测试填写

## 如何创建Task

1.点Team,在下拉菜单里选“New Task”

2.填入Task的具体内容:

1)填入Task的 Title

输入Title,点Save后，系统就会生成一个Task ID

2）填入Task的其它Detail

## 如何Follow Task

Task各阶段负责人及对应工作

|  | State | Iteration | Responsible person | Work |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Open | Analyse | Analyst | Create Task |
| 2 |  | Develop | Manager | Assign Task |
|  |  |  | Programmer | Develop |
| 3 |  | Ready to Test | Tester | Start Test |
| 4 |  | Begin to Test | Tester | Test |
| 5 |  | Ready to QA | QA | QA |
| 6 |  | Release | Analyst | Review Task |
|  |  |  | Manager | Publish |
|  | Close | Release |  |  |

具体操作如下：

- 需求部门

Task 创建好后，把Task的Iteration置为Develop。

- 开发部门

- 开发组长把Task的Assign to改为具体开发人员:

在Other里填入Est. Dev Hours（预计开发耗时）:

- 开发人员在开发前填入Start Date和Finish Date（计划开发开始时间和结束时间）：

完成开发后，填入 Dev.Comp.Date

把Iteration改为Ready to Test

- 测试部门

- 测试组长在Other区填入Tester和Est. Test Hours

- 测试人员开始测试后，把Iteration改为“Begin Test”

完成测试后，把Iteration变为”ReadyQA”， 填入Test Comp Date。

- 测试组长（QA）完成复核后，把Iteration变为“Release”

# 如何创建Query

Query的作用是可以方便快速查找指定的Task, Bug等。创建方法如下：

- 进入创建Query的页面：

有以下两种方式进入创建Query页面：

Way1. 点TeamNew Query:

Way2. 先进入Work Items

再在My Queries下点New Query:

弹出以下页面：

输入各项筛选项,比如:

点‘Run’,满足条件的Task会搜索出来。

点“Save Query’, 输入Query Name,如下：

Query会被保存下来。在My Queries下面，会看到此Query,

用户双击此Query则可以查看满足设定查询条件的Task.

# 如何操作Bug

测试写Bug 反应Task的开发/需求问题。

## Bug页面介绍

Bug页面如下：

字段解释

- Assigned To:  选择Developer或Tester。

- State：Bug的状态，有3种：Active，Resolved和Closed。

- Reason：初始值New。其选项会随着State变化而变化。如果State变为Resolved，选项会有：Fixed, As Designed, etc.

- Resolved Reason：修复原因，值随Reason的变化而变化。

- Area: Bug所处的具体模块.

- Iteration: Bug状态

Analyst: Bug不会有此状态，可忽略。

Develop: 程序员修复阶段。

Ready to Test：程序员已完成修复，可以开始测试阶段。

Begin to Test：测试阶段

Ready to QA：已测试完毕，等待QA复核阶段。

Release: Bug 完成测试，可以发布到正式版。

- Tester: 测试人员

- DETAILS：Bug 详细内容

- TEST CASE: 可以在此处直接关联

- ALL LINKS: 和其关联的Task、ID等。

- ATTACHMENTS: 上传附件和查看附件。

## 如何创建Bug

创建Bug有2种方法，如果不知道具体Task ID,用Way2,如果知道具体Task ID,则用Way1较方便.

Way1: 在All Links里点“New”

输入Title,点OK

系统会打开Bug编辑页面：

输入各项信息点“Save Work Item”

系统会生成Bug ID

通过这种方式建立的Bug自动和Task关联，在Task的’All Link’里，

Way 2：点TeamNew Work ItemBug

打开Bug详情输入页面。

输入各项信息，方法同如何创建Task

## 如何Follow Bug

Bug流程图如下：

具体如下操作：

- 测试人员创建好Bug后，置Bug状态为Develop.

- 开发人员完成修复后，把Iteration变为”Ready Test”, Assigned to变为具体Tester, State变为Resolved, 选择Fixed.

- 测试人员测试后，如果没问题，把Iteration变为“Release”,State变为“Closed”。

如果有问题， State变回Active, Iteration变回Develop。

# 如何创建User Story

User Story是对Task的背景介绍：创建方法如下：

点Team,在下拉菜单里选“New User Story”

在打开页面填入具体内容即可。

字段解释可参考Task和Bug的页面介绍。

# 如何上传文件到TFS

1.点Documents进入文件界面：

找到具体的文件夹，右键单击，在弹出的菜单中选“Upload Document”

在打开的窗口中，找到要上传的文件，点“打开”即可。

# 如何在TFS上查看文件

找到文件存放路径，双击文件名，即可查看文件。